2023 年西安鸥鹏专业实习团队日志

| 组长 | 赵梓垚 | 组员 | 魏晓清 孟志杰 简篮冰 党玮捷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 所处阶段 | 第一阶段 | 撰写人 | 孟志杰 | 撰写日期 | 2026年8月25日 |
| 今天团队的核心任务是完成 E:\ruoyi 企业级项目（RuoYi-Vue-Pro）的容器化部署与连通。上午修复了 Docker Desktop 运行环境，配置国内镜像加速器，并完成数据库初始化脚本的导出等部署准备；下午团队分工协作，完成后端、前端、数据库、缓存的容器编排，通过 Docker Compose 一键启动整套系统，并在局域网内验证了系统可访问、可登录。 |  |  |  |  |  |
| 成员按分工推进各环节：一人负责本机数据库导出与容器初始化脚本，一人负责后端 Dockerfile 及运行环境变量配置，一人负责前端构建与 nginx 反向代理配置，一人负责容器编排与整体联调。过程中组员通过查阅资料、相互讨论解决部署中的各类问题，最终完成整套系统的容器化部署。 |  |  |  |  |  |
| 部署过程中遇到两个关键问题：一是工作流引擎 Flowable 因 MySQL 容器默认表名大小写敏感（lower_case_table_names=0），与 Windows 本机环境不一致，导致 schema 错乱、后端反复重启，将 MySQL 配置为 lower_case_table_names=1 后恢复正常；二是前端访问后端 API 的地址配置为 localhost，局域网内其他设备无法连通，通过将前端地址置空、改由 nginx 反向代理到后端服务解决。最终系统在局域网内访问与登录均正常。 |  |  |  |  |  |

西安鸥鹏专业实习团队日志

2026 年西安鸥鹏专业实习团队日志

| 组长 | 赵梓垚 | 组员 | 魏晓清 孟志杰 简篮冰 党玮捷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 所处阶段 | 第一阶段 | 撰写人 | 魏晓清 | 撰写日期 | 2026年8月26日 |
| 今天团队的核心任务是在第一天容器化部署成功的基础上，对 RuoYi-Vue-Pro（Spring Boot + MyBatis Plus + Vue3）项目进行架构级深化学习与配置分析。上午完成了项目整体架构梳理，包括多模块 Maven 工程结构、YudaoFramework 核心框架层、各业务模块（system/infra/ai）的职责划分与依赖关系；下午深入数据库设计，分析了 104 张数据库表（含 11 张 Quartz 定时任务表、Flowable 工作流表、System 系统管理表）的关联关系，排查并修复了配置缺失项（application-all-local.yaml 数据库密码不匹配、Quartz SQL 未导入、start_all.bat 硬编码路径错误等），同时配置了 DeepSeek API Key 对接 AI 模块，最终完成前后端联调验证，系统在 http://localhost:80 正常访问与登录。 |  |  |  |  |  |
| 成员按分工推进各环节：一人负责项目多模块 Maven 架构分析，梳理 yudao-framework、yudao-module-system、yudao-module-infra、yudao-module-ai 等模块间的依赖关系图；一人负责数据库表结构深入分析，通过 information_schema 统计 104 张表的分布（System 基础表 30+、Infra 基础设施表 15+、Quartz 定时任务表 11、Flowable 工作流表 20+），并完成 quartz.sql 导入修复定时任务功能；一人负责配置文件排查与修复，修正 start_all.bat 中 JAVA_HOME、REDIS_CLI、MySQL 密码三处硬编码错误，修正 application-all-local.yaml 中数据库密码从 root 为 123456，重写 start.bat 解决中文路径编码问题；一人负责 AI 模块对接，配置 DeepSeek API Key 到环境变量和 settings.json，验证 AI 对话接口连通性。 |  |  |  |  |  |
| 深化学习过程中遇到三个关键问题：一是 start_all.bat 启动脚本中 JAVA_HOME 指向不存在的 D:\jdk-25.0.2、REDIS_CLI 指向不存在的 D:\Redis-8.6.3、MySQL 密码为 root，三处硬编码路径全部与本机环境不匹配，逐一修正后启动成功；二是前端 Vite 8.1.4 依赖 rolldown（Rust 编写的打包器）但 node_modules 中缺失该包，pnpm 因 corepack 网络超时无法安装，最终通过 npm install rolldown --legacy-peer-deps 从国内镜像安装成功；三是 application-all-local.yaml 中数据库密码仍为 root，与实际密码 123456 不一致，使用 local profile 规避并修改源码以备后续重新编译。最终前后端均返回 HTTP 200，admin/admin123 登录成功。 |  |  |  |  |  |